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 Приложение
к Постановлению
Администрации Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района Омской области
от 14.11.2024 г. № 84


Муниципальная Программа Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
«Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2027 гг.» 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2027 гг.» 

	Наименование муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)
	«Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2027 гг.» (далее – муниципальная программа) 


	Наименование исполнительно-распорядительного органа Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Наименование исполнительно-распорядительного органа Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Сроки реализации муниципальной программы
	2018-2027 годы

	Цель муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Задачи муниципальной программы
	1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области. 
2. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Подпрограммы муниципальной программы
	- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»; 
- «Благоустройство общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 5 910 348,01  рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2018 году – 2 589 259,04 рублей;
- в 2019 году –  0 рублей;
- в 2020 году – 3 161 088,97 рублей;
- в 2021 году – 0 рублей;
- в 2022 году – 0 рублей;
- в 2023 году – 160 000,00
- в 2024 году – 0
- в 2025 году – 0
- в 2026 году – 0
- в 2027 году – 0

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)
	1) Повышение уровня комфорта проживания населения на территории Сосновского СП;
2) Повышение уровня благоустройства общественных территорий Сосновского СП





Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Благоустройство и озеленение территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Сосновское СП) в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципального хозяйства. 
В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.). 
На территории Сосновского СП общее число многоквартирных домов 26 и общественных территорий 6 единиц. При этом уровень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий составляет 22 процента от общего количества. 
К основным проблемам в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий  относятся:
- высокая степень износа асфальтобетонного покрытия;
- отсутствие достаточного количества парковочных мест, беспорядочная парковка автомобилей;
- отсутствие элементов благоустройства, таких как скамейки, урны, детские и спортивные площадки; 
- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений;
- отсутствие данных об уровне благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки.
На территории Сосновского СП будут реализованы Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящей муниципальной программе. 

Вопросы благоустройства территории Сосновского СП требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов Сосновского СП, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения. 
В 2017 году в Омской области началась реализация подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», в рамках которой на территории Сосновского СП выполнено:
благоустройство и ремонт 2 наиболее посещаемых муниципальных территорий (автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. 50 лет Октября и Жукова), а также благоустройство и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 5 многоквартирных домов(ул. Комарова д. 1, д. 2, ул. 50 лет Октября д. 2, д. 5, д. 6). 
Данная подпрограмма позволила за 2017 год привести часть территорий в Сосновском СП в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной мере сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства. 
В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий. 
Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон. 
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски: 
- ухудшение социально-экономической ситуации; 
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий. 
Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной  программой. 
Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.
Способами ограничения рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.
В рамках настоящей муниципальной программы используются следующие понятия:
1) городская среда – совокупность большого числа объектов, которые создают единое городское пространство Сосновского СП;
2) дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
3) заинтересованное лицо – собственник помещений в многоквартирных домах, собственник иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, а также представитель органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физическое лицо, заинтересованное в благоустройстве дворовой территории и готовые участвовать в ее реализации;
4) дизайн-проект – графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Сосновского СП.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;
5) общественная территория – территория Сосновского СП соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона иная территория).
Для обеспечения комплексного подхода к благоустройству городских территорий планируется реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные мероприятия по благоустройству будут осуществляться за счет средств указанных лиц. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц, приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной Программе.

Раздел 3 Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Сосновского СП. 
При разработке муниципальной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «ЖКХ и городская среда»), а также учитывались приоритеты, установленные Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93. 
В целях определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Сосновского СП, предоставленных для их размещения, проведена инвентаризация данных территорий в соответствие с Постановлением Правительства Омской области от 29.08.2017 N 247-п "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения". 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области;
[bookmark: _GoBack]2) повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий  Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для формирования комфортной городской среды в Сосновском СП и обеспечить достижение следующих основных результатов:
1) повышение уровня комфорта проживания населения на территории Сосновского СП;
2) повышение уровня благоустройства общественных территорий Сосновского СП.
Основной результат: Повышение уровня комфорта проживания населения на территории Сосновского СП, показатели, характеризующие достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы:
1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями. 
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
Р1 = А1 
где: 
A1 – доля населения Сосновского СП, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Сосновского СП в отчетном году, процентов; 
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого специалистами Администрации Сосновского СП; 
2) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, 
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
Р2 = А2 
где: 
A2 – доля  благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, процентов; 
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого специалистами Администрации Сосновского СП; 
Основной результат: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Сосновского СП, показатели, характеризующие достижение ожидаемого результата реализации муниципальной программы:
1) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Сосновского СП, отремонтированных в отчетном году.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
Р3 = А3 
где: 
A3 –Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Сосновского СП, отремонтированных в отчетном году, км ; 
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого специалистами Администрации Сосновского СП. 
Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы 
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2027 годов (в один этап).
Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 5 910 348,01  рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2018 году – 2 589 259,04 рублей;
- в 2019 году –  0 рублей;
- в 2020 году – 3 161 088,97 рублей;
- в 2021 году – 0 рублей;
- в 2022 году – 0 рублей;
- в 2023 году – 160 000,00
- в 2024 году – 0
- в 2025 году – 0
- в 2026 году – 0
- в 2027 году – 0

Раздел 7. Описание системы управления реализацией 
муниципальной программы

За реализацию подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Глава Администрации Сосновского СП. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы представлено в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет координатор муниципальной программы во взаимодействии с соисполнителем муниципальной программы, исполнителем основных мероприятий.
По итогам отчетного года координатор муниципальной программы на основании данных, полученных от соисполнителей муниципальной программы, формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 10 октября 2013 года № 105 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.
Раздел 8. Подпрограммы
В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.
2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области», содержание которой представлено согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
реализации муниципальной Программа Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» 

	№ п/п
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Единица 
измерения
	Значение

	
	
	
	2018 
год
	2019 
год
	2020 
год
	2021 год
	2022 
год
	2023 
год
	2024 
год
	2025
год
	2026
год
	2027
год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Подпрограмма муниципальной программы
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

	1.
	Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями 
	%
	11
	11
	15
	15
	17
	17
	19
	20
	21
	22

	2.
	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий
	%
	18
	18
	37
	45
	60
	80
	100
	100
	100
	100

	2. Подпрограмма муниципальной программы
«Благоустройство общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Сосновского СП, отремонтированных в отчетном году
	км
	0,5
	0,5
	0,5
	0,8
	1,0
	0,8
	0,8
	1
	1
	1



 (
Приложение 2 к Муниципальной Программе Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-
202
7
 гг. »
)






Подпрограмма
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

1. Паспорт Подпрограммы
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»


	Наименование муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	«Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2027 гг. » (далее – муниципальная программа) 

	Наименование подпрограммы муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» - (далее подпрограмма) 


	Наименование исполнительно-распорядительного органа Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
	-

	Наименование исполнительно-распорядительного органа Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 

	Сроки реализации подпрограммы

	2018 – 2024 годы

	Цель подпрограммы 
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Сосновское СП)

	Задачи подпрограммы 
	1. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сосновского СП (далее задача 1);
2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского СП (далее задача 2).

	Перечень основных мероприятий 
	1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сосновского СП;
2. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского СП.

	Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 0 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2018 году – 0 рублей;
- в 2019 году –  0 рублей;
- в 2020 году – 0 рублей;
- в 2021 году – 0   рублей;
- в 2022 году – 0 рублей
- в 2023 году – 0
- в 2024 году – 0
- в 2025 году – 0
- в 2026 году – 0
- в 2027 году – 0

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
	Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов за годы реализации подпрограммы до 100 процентов 



2. Сфера социально-экономического развития Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Качество жизни населения Сосновского СП должно характеризоваться, в том числе, уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания населения. 
Состояние дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Сосновского СП (далее – дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий составляет 19 процентов по отношению к общему числу дворовых территорий. 
От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов.
Без благоустройства дворовых территорий благоустройство села не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, детские игровые площадки, спортивные площадки, бордюры и дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. 
Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек. 
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта. 
Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее – минимальный перечень видов работ).

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 
Цель подпрограммы достигается посредством решения 2 поставленных подпрограммой задач:
- Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сосновского СП (далее задача 1);
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского СП (далее задача 2).

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы
Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 10 лет, рассчитан на период 2018 – 2027 годов (в один этап).
Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.
1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям;
2.  Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского СП». 
Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Сосновского СП, приведенным в приложении № 1 к настоящей муниципальной подпрограмме (далее – Порядок разработки дизайн-проектов).
Работы по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Минимальный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень видов работ) включает следующие виды работ:
1. Ремонт дворовых проездов;
2. Установка скамеек;
3. Установка урн;
4. Обеспечение освещения дворовых территорий.
Дополнительный перечень видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень видов работ) включает следующие виды работ:
1. Оборудование детских площадок;
2. Оборудование спортивных площадок;
3. Оборудование стоянок для автомобилей.
Минимальный перечень видов работ является исчерпывающим и не может быть расширен. 
Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.
Адресный перечень очередности включения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2027 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству[footnoteRef:2]* (далее – Адресный перечень дворовых территорий), приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. [2:  *Предусмотрена возможность корректировки Адресного списка очередности включения дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве в период с 2018-2024 гг., связанная с объемами финансирования из федерального, областного бюджетов на текущий год и др.] 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 3 к настоящей муниципальной подпрограмме.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий и визуализированные образцы элементов благоустройства приведены в приложении № 4 к настоящей муниципальной подпрограмме.
6. Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Источники данных и методика расчета целевого индикатора

	Задача 1 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

	1
	Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	тыс. кв. м
	Значение целевого индикатора определяется исходя из площади  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2)

	Задача 2 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

	2
	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству
	ед.
	Значение целевого индикатора определяется исходя из количества  дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2)


При расчете значений целевых индикаторов используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Сосновского СП. 
Плановые значения целевых индикаторов, характеризующих степень реализации мероприятий подпрограммы, могут уточняться при изменении объема финансирования мероприятий подпрограммы, изменения нормативов затрат (единичных расценок) на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и т.п.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 0 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2018 году – 0 рублей;
- в 2019 году –  0 рублей;
- в 2020 году – 0 рублей;
- в 2021 году – 0   рублей;
- в 2022 году – 0 рублей;
- в 2023 году – 0;
- в 2024 году – 0;
- в 2025 году – 0;
- в 2026 году – 0;
- в 2027 году – 0.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, и безвозмездные поступления.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 4 Структура муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 2018-2027 гг.».

 Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
Д = М, 
где: 
М – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов; 
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Сосновского СП.   

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Администрация Сосновского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности. 
По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 10 октября 2013 года № 105 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 1
к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района Омской области

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов
и общественных территорий Сосновского СП Таврического МР Омской области

1. Общие положения

Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Сосновского СП Таврического МР Омской области в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2027 гг.». 

2. Разработка дизайн-проектов

Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Сосновского СП Таврического МР Омской области осуществляется в соответствии требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Совета Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 31.10.2017 года №189, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Сосновского СП Таврического МР Омской области, осуществляется Администрацией  Сосновского СП с участием заинтересованных лиц. 
Разработка дизайн-проектов  благоустройства общественных территорий Сосновского СП Таврического МР Омской области осуществляется Администрацией  Сосновского СП.
  
3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов

В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома администрация  Сосновского СП уведомляет лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта. 
Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта с заинтересованными лицами в срок, не превышающий 3 рабочих дней. Согласованный дизайн-проект утверждается протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. 
Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории Сосновского СП осуществляется общественной комиссией, созданной постановлением Администрации Сосновского СП от 28.03.2017 г.  № 34.
Дизайн-проект благоустройства общественной территории Сосновского СП Таврического МР Омской области утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Сосновского СП.



Приложение
к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов
и общественных территорий Сосновского СП Таврического МР Омской области

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ*
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (многоквартирных домов) ____________________________________________ 
по _________________________________________________________________
в ______________________________Сосновского СП Таврического МР Оиской области, подлежащего благоустройству в 20___ году

Общая площадь асфальтобетонного покрытия дворовой территории – _______ кв. м.

Площадь участка асфальтобетонного покрытия дворовой территории, 
подлежащего капитальному ремонту (ремонту) – ______ кв. м.

Протяженность бордюров** – ______ м; 

протяженность            поребриков*** – ______ м.
 (
Многоквартирный дом
) (
___  м
) (
___
 м
)











Условные обозначения:
         – участок дворовой территории, подлежащий капитальному ремонту и ремонту;
         – участок дворовой территории, не подлежащий капитальному ремонту и ремонту;
         – бордюры;
         – поребрики.


Представитель собственников помещений 
в многоквартирном доме __________________ / _______________________
                                                                     (подпись, Ф.И.О.)

____________________
* – дизайн-проект – схема участка дворовой территории многоквартирного дома должна быть подготовлена с учетом конфигурации многоквартирного дома;
** – бордюр – каменный разделитель между проезжей частью и тротуаром; 
*** – поребрик – каменная окантовка тротуарной пешеходной дорожки.





Приложение № 2
к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района Омской области

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
очередности включения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2027 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству[footnoteRef:3]*) [3:  *Предусмотрена возможность корректировки Адресного списка очередности включения дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве в период с 2023-2027 гг., связанная с объемами финансирования из федерального, областного бюджетов на текущий год и др.] 

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Физическое состояние дворовой территории

	
	
	Необходим ремонт дворовых проездов
	Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий
	Необходима установка скамеек
	Необходима установка урн

	1. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 1 
	да
	нет
	да
	да

	2. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 4 
	да
	нет
	да
	да

	3. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 7 
	да
	нет
	да
	да

	4. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 8 
	да
	нет
	да
	да

	5. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д .9 
	да
	нет
	да
	да

	6. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 10 
	да
	нет
	да
	да

	7. 
	с. Сосновское ул. Улыбина д. 10 
	да
	нет
	да
	да

	8. 
	с. Сосновское ул. Улыбина д. 11 
	да
	нет
	да
	да

	9. 
	с. Сосновское ул. Улыбина д. 12 
	да
	нет
	да
	да

	10. 
	с. Сосновское ул. Советская д. 1 
	да
	нет
	да
	да

	11. 
	с. Сосновское ул. Советская д. 2 
	да
	нет
	да
	да

	12. 
	с. Сосновское ул. Советская д. 3 
	да
	нет
	да
	да

	13. 
	с. Сосновское ул. Советская д. 4 
	да
	нет
	да
	да

	14. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 15 
	да
	нет
	да
	да

	15. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 16 
	да
	нет
	да
	да

	16. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 17
	да
	нет
	да
	да

	17. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 11 
	да
	нет
	да
	да

	18. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 12 
	да
	нет
	да
	да

	19. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 13 
	да
	нет
	да
	да

	20. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 14 
	да
	нет
	да
	да

	21. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 18
	да
	нет
	да
	да

	22. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 2 
	нет
	нет
	да
	да

	23. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 5 
	нет
	нет
	да
	да

	24. 
	с. Сосновское ул. 50 лет Октября д. 6 
	нет
	нет
	да
	да

	25. 
	с. Сосновское ул. Комарова д. 1
	нет
	нет
	нет
	да

	26. 
	с. Сосновское ул. Комарова д. 2 
	нет
	нет
	да
	да


Приложение № 3
к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий
 многоквартирных домов Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района Омской области

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, и участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального и дополнительного перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включенных в Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в год реализации муниципальной программы Сосновского СП «Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2027 гг.», механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
2) финансовое участие – минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по ремонту дворовых территорий, по благоустройству дворовых территорий.
3. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Формы финансового участия
4. При выполнении работ по минимальному перечню видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий доля финансового участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов. 
При выполнении работ по дополнительному перечню видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в доле, которая  определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 5 процентов и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
5. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация Сосновского СП заключает соглашение с заинтересованными лицами которые приняли решение о финансовом участии в реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий и согласовавших дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
Указанным соглашением определяются порядок и объем перечисления денежных средств, определенный сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 
При определении стоимости работ по благоустройству дворовой территории используется нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденные настоящей программой.
6. Перечисление денежных средств осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 
7. Администрация Сосновского СП обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
8. Администрация Сосновского СП обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации Сосновского сельского поселения данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
9. Администрация Сосновского СП ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Администрации Сосновского СП от 28 марта 2017 года № 34 «О создании общественной комиссии». 
10. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование минимального и (или) дополнительного перечней видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, в соответствии с условиями соглашений на выполнение работ, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

4. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий
11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, осуществляется Администрацией Сосновского СП в соответствии с бюджетным законодательством. 
12. Администрация Сосновского СП обеспечивает возврат заинтересованным лицам неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии: 
1) экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
2) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
3) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
4) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.



Приложение № 4
к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района Омской области

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

	№ п/п
	Вид 
элемента благоустройства
	Эскиз 
элемента благоустройства
	Единица измерения
	Стоимость, рублей

	1
	Ремонт дворовых проездов, асфальтобетонного покрытия
	-
	1 кв.м.
	2100

	2
	Обеспечение освещения дворовой территории. (Установка фонаря на фасад дома)
	[image: ]
	1 шт. 
	4400,00 

	3
	Установка скамейки
	[image: ]
	1 шт. 
	7950,00 

	4
	Установка урны
	[image: ]
	1 шт. 
	2500,00 



Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по ремонту дворовых территорий, эскиз элемента благоустройства,  входящих в дополнительный перечень работ определяется заинтересованными лицами самостоятельно при подаче заявки для включения придомовой территории в муниципальную программу.

 (
Приложение 3 
к Муниципальной Программе Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения
 
Таврического муниципального района Омской области на 2018-
2027
 гг.»
)






Подпрограмма
«Благоустройство общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

1. Паспорт Подпрограммы 
«Благоустройство общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

	Наименование муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	«Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2027 гг. » (далее – муниципальная программа) 

	Наименование подпрограммы муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	«Благоустройство общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»


	Наименование исполнительно-распорядительного органа Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы
	-

	Наименование исполнительно-распорядительного органа Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

	Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 

	Сроки реализации подпрограммы

	2018 – 2027 годы

	Цель подпрограммы 
	Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Сосновское СП)

	Задачи подпрограммы 
	1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Сосновского СП;
2. Благоустройство общественных территорий Сосновского СП

	Перечень основных мероприятий 
	1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сосновском СП;
2. Ремонт общественных территорий Сосновского СП.

	Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
	      Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 5 910 348,01 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2018 году – 2 589 259,04 рублей;
- в 2019 году – 0 рублей;
- в 2020 году – 3 161 088,97 рублей;
- в 2021 году – 0 рублей;
- в 2022 году – 0 рублей;
- в 2023 году – 160 000,00;
- в 2024 году – 0;
- в 2025 году – 0;
- в 2026 году – 0;
- в 2027 году – 0;

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
	Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий Сосновского СП с 2018-2027 гг. на 100 процента 



2. Сфера социально-экономического развития Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

В настоящее время в Сосновском СП  наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твердых покрытий и элементов благоустройства составляет до 30 лет. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.
Развитие системы благоустройства должно отвечать самым разнообразным интересам жителей Сосновского СП. Современный подход к решению проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов - необходимостью обеспечения потребностей маломобильных групп населения, повышения эстетических качеств городской среды. Оба направления соответствуют задачам повышения качества среды жизнедеятельности. Продуманный средовой дизайн села способствует эстетическому и психологическому комфорту жителей, обогащению культурной жизни. Он напрямую связан с современными технологиями проектирования и строительства, поэтому мероприятия Программы следует считать частью программы повышения качества жизнедеятельности.
Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и повышению комфортных условий для проживания населения на территории Сосновского СП. 

3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области. 
Цель подпрограммы достигается посредством решения 2-х поставленных подпрограммой задач:
- Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Сосновского СП;
- Благоустройство общественных территорий Сосновского СП.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 5 лет, рассчитан на период 2018 – 2027 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.
1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сосновском СП» включает в себя выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий;
2.  Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Ремонт общественных территорий Сосновского СП» включает в себя выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий.
Адресный перечень очередности включения общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2027 годов[footnoteRef:4] (далее – Адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. [4:  Предусмотрена возможность корректировки Адресного перечня очередности включения общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в период с 2018-2024 гг., связанная с объемами финансирования из федерального, областного бюджетов на текущий год и др.] 

  Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с дизайн-проектами, разработанными и утвержденными в соответствии с Порядком разработки дизайн-проектов (Приложение № 1 к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области).

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сосновском СП» планируется выполнение следующих мероприятий: 
- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская в с. Сосновское Таврического МР Омской области;
- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от поворотадома по ул. Советская д. 5А до поворота на ул. 30 лет Октября) в с. Сосновское Таврического МР Омской области;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева (от перекрестка с ул. Жукова до дома № 37 по ул. Чапаева) в с. Сосновское Таврического МР Омской области;
- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Сосновском СП.
В рамках основного мероприятия «Ремонт общественных территорий Сосновского СП» планируется выполнение следующих мероприятий: 
- Ремонт общественных территорий Сосновского СП.

Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Источники данных и методика расчета целевого индикатора

	Задача 1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Сосновского СП

	1
	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание
	тыс. кв. м
	Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2)

	Задача 2. Ремонт общественных территорий Сосновского СП.

	2
	Количество наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству
	ед.
	Значение целевого индикатора определяется исходя из количества  наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2)



При расчете значений целевых индикаторов используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Сосновского СП. 

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

      Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет  5 910 348,01 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2018 году – 2 589 259,04 рублей;
- в 2019 году – 0 рублей;
- в 2020 году – 3 161 088,97 рублей;
- в 2021 году – 0 рублей;
- в 2022 году – 0 рублей;
- в 2023 году – 160 000,00;
- в 2024 году – 0;
- в 2025 году – 0;
- в 2026 году – 0;
- в 2027 году – 0;
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, и безвозмездные поступления.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 4 Структура муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2027 гг.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы обеспечит достижение ожидаемого результата «Увеличение доли благоустроенных общественных территорий». 
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: 
К = П, 
где: 
П – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов; 
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы
Администрация Сосновского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности. 
По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 10 октября 2013 года № 105 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 1
Благоустройство общественных территорий
 Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района Омкой области 



Адресный перечень очередности включения общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2027 годов[footnoteRef:5] [5:  Возможна корректировка адресного перечня] 



	1
	Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская в с. Сосновское Таврического МР Омской области

	2
	Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от поворотадома по ул. Советская д. 5А до поворота на ул. 30 лет Октября) в с. Сосновское Таврического МР Омской области

	3
	Автомобильная дорога от дома № 15 по ул. Жукова до поворота на ул. Чапаева (устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги)

	4
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Сосновском СП

	5
	Строительство сортивной площадки напротив дома по адресу: с. Сосновское, ул. 50 лет Октября д. 17 (установка покрытия, турников, скамеек, урн, клумб)






 (
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«Формирование комфортной городской среды»
)






Структура муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2027 гг.»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Срок реализации
	Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия 
	Финансовое обеспечение
	Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы 
	
	
	
	
	

	
	
	с (год)
	по (год)
	
	Источник
	Объем (тысяч рублей)
	Наименование
	Единица измере ния
	Значение
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам реализации муниципальной программы
	
	
	Всего 
	в том числе по годам реализации муниципальной программы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	14
	14
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	24
	24
	24

	Цель : Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	2018 год
	2024 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	Задача 1. "1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области"
	2018 год
	2024 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	Цель подпрограммы 1 "Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области "
	2018 год
	2024 год
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	1
	Задача 1 . "1. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сосновского СП "
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1. "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Сосновского СП"
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача 2 . "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского СП "
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие 2. "Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Сосновского СП"
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме муниципальной программы
	 
	 
	Администрация Сосновского СП, методист по спорту, специалист по работе с молодёжью
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	0,00
	х
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Задача 2. "Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области"
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	Цель подпрограммы 2. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	1
	Задача 1 . "Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Сосновского СП"
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
	Всего, из них расходы за счет:
	5 910 348,01
	2 589 259,04
	х
	3 161 088,97
	0,00
	0,00
	160 000,00
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	5 910 348,01
	2 589 259,04
	х
	3 161 088,97
	0,00
	0,00
	160 000,00
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1. "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сосновском СП"
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	5 910 348,01
	2 589 259,04
	х
	3 161 088,97
	0,00
	0,00
	160 000,00
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	5 910 348,01
	2 589 259,04
	х
	3 161 088,97
	0,00
	0,00
	160 000,00
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие1. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Улыбина (от поворота ул. Циолковского до угла дома по ул. Улыбина д. 4) в с. Сосновское Таврического МР Омской области
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	1 133 702,13
	1 133 702,13
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание
	тыс.кв.м
	7,59
	1,698
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	1 133 702,13
	1 133 702,13
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская (от поворота с ул. Улыбина до дома по ул. Советская д.1) в с. Сосновское Таврического МР Омской области
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	1 455 556,91
	1 455 556,91
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	1,35
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	1 455 556,91
	1 455 556,91
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева (от перекрестка с ул. Жукова до дома № 37 по ул. Чапаева) в с. Сосновское Таврического МР Омской области
	 
	 
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	3 161 088,97
	х
	х
	3 161 088,97
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	Х
	0
	3,3
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.3
	
	2020 год
	2020 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	3 161 088,97
	х
	х
	3 161 088,97
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Сосновском СП
	 
	 
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	х
	х
	х
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	Х
	х
	х
	0,5
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.1.3
	
	2021 год
	2021 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	0,00
	х
	х
	х
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Задача 2 . "Благоустройство общественных территорий Сосновского СП"
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 2. "Ремонт общественных территорий Сосновского СП"
	2018 год
	2024 год
	Администрация Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме муниципальной программы
	 
	 
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	5 910 348,01
	2 589 259,04
	х
	3 161 088,97
	0,00
	0,00
	160 000,00
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	 
	х
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	5 910 348,01
	2 589 259,04
	х
	3 161 088,97
	0,00
	0,00
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	Итого по муниципальной программе
	 
	 
	 
	Всего, из них расходы за счет:
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	1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений
	5 910 348,01
	2 589 259,04
	х
	3 161 088,97
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	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
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МЕРОПРИЯТИЯ 
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения

	1
	Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии Порядком проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области 
от 29 августа 2017 года № 247-п, (далее – Порядок проведения инвентаризации)
	Администрации Сосновского СП
	2018 – 2023 годы

	2
	Оформление паспортов уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением № 3 к Порядку проведения инвентаризации (далее – Паспорт)
	Администрации Сосновского СП
	2018 – 2023 годы

	3
	Актуализация Паспортов в случае изменения данных, указанных в Паспорте 
	Администрации Сосновского СП
	2018 – 2023 годы

	4
	Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве
	Администрации Сосновского СП
	2018 – 2023 годы

	5
	Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве
	Администрации Сосновского СП
	до 31 января 2019 года и до 31 января 2023 года соответственно 

	6
	Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений
	Администрации Сосновского СП
	октябрь – декабрь 2023 года

	7
	Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, в Общественную комиссию
	Администрации Сосновского СП
	до 31 января 2024 года
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

	№ п/п
	Адрес объекта
	Кадастровый номер земельного участка
	Собственник (пользователь)

	до 2020

	1
	с.Сосновское Советская, д. 5
	55:26:290101:1343
	Предприниматели, расположенные по данному адресу

	2
	с.Сосновское Советская, д. 8
	-
	ИП Дибигов

	3
	с.Сосновское Советская, д. 10
	55:26:290101:1304
	ИП Валиулин

	4
	с.Сосновское Советская, д. 12
	-
	ИП Маруда

	5
	с.Сосновское Советская, д. 12А
	55:26:290101:3212
	ИП Альтергот
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Anvunucrpanust COCHOBCKOT0 CeJIbCKOro Moce/IeHunst
TaBpu4ecKoro MyHHIHNIAJILHOIO paiioHa
Omckoit obaacTi

NOCTAHOBJEHME

or 14.11.2024 r. No 84

O nmpouUIeHNH CPOKa AEHCTBUS MyHHIMTAILHOM
nporpamMMbl COCHOBCKOTO CEJILCKOTO MOCENICHHS
TaBpryeckoro MyHHIHMIAILHOTO paiiona OMCKoit obactu
«DopmupoBaHne KOM(OPTHOIT TOPOICKOI Ccpe/ibl Ha
Tepputopun COCHOBCKOTO CEJILCKOTO TOCE ICHHMs
Taspuueckoro MyHHIMIATEHOTO paifona OMCKoi
obmactu na 2018-2024 rr.» no 2027 roaa

B coorserctBuu co cr. 179 BromkeTHoro KoJIeKca Poccuniickoit denepaunu, [locranosiennem
Anmunnctpanin COCHOBCKOTO CeJbCKOro nocesieHusi TaBpHyecKoro MyHHIHIAIBHOTO paifloHa
or 10.10.2013 r. Nel05 «OG yrsepxnennn ITopsijika mpuHSTHS pelieHuii o paspaboTke
MyHHUMIAIBHBIX  mporpaMM  COCHOBCKOTO — CeJBCKOro  mocesieHust  TaBpuueckoro
MyHHIMNAIBHOTO  paifona Omckoii  obmacth, uX (OPMHPOBAHMS W pean3alUn»,
PyKoBOZICTBYsCh Y CTaBoM COCHOBCKOIO CEILCKOTO MOCETCHHS

ITOCTAHOBJIAIO:

1. IlpommuTh cpok neiCTBHS MyHHIMNATBHOM IporpaMMbl COCHOBCKOTO CEIECKOTO MOCETCHHUS
Taspuyeckoro MynuummansHoro paiiona Omckoit obmactn «PopmupoBanne KoM(pOPTHOI
rOpoJIcKoii  cpexbl Ha  TeppuTopii COCHOBCKOTO — CEIbCKOro  mocesieHus TaBpHYecKkoro
MyHHIMIIBHOTO  paiiona  Omckoif  obmactn  Ha  2018-2022  rr.»,  yTBEpXKJICHHOH
ITocranosnennem AxamuancTpannn CoCHOBCKOro cesibekoro mocenerns Ne 102 or 30.11.2017 r.
110 2027 roj1 BKIIIOYHTEIBHO.

2. BHecTH B MYHHUMIAIBHYIO TporpamMMbl COCHOBCKOTO cesibekoro nocesenust TaBpuueckoro
MYyHHIIHNAIBHOTO paiiona Omckoii obnact «PopmupoBanne KOM(GOPTHOI ropoJICKOi cpejibl Ha
Tepputopun  COCHOBCKOIO CENILCKOro IoceseHnss TaBpHYecKoro MyHHIHNAIBLHOIO paiioHa
Omckoit obnmactu Ha 2018-2024 rr.» (masee — MyHHIHIQIBHAS [POrpamMma) CIeIyromme
M3MCHCHHS:

1) HaMMEHOBAaHHE MYHHIMITANILHOI IPOrPAMMBI H3JI0XKHTD B CIIEYIOIICH PeIaKIim:
«®DopmupoBaHne KOM(OPTHOH TOPOACKO cpeibl Ha TeppuTOpHH COCHOBCKOIO CEILCKOro
nocesienust Tappryeckoro MyHHIMIAILHOTO paifona OMckoit obnacty Ha 2018-2027 rr.»;

2) M3JI0XKHTH TEKCT NPOrPAMMBI B COOTBETCTBHH C MPHJIOKEHHEM.

3. OnyGmuKoBaTh HACTOSIIICE MOCTAHOBJICHHE HA OpULIHATBLHOM caifre COCHOBCKOTO CEIbCKOro
TnoceNieHns: B HH(OPMALHOHHO-TeJICKOMMYHHKAIHOHHOM cetn «UHTgpHeT: https:/sosnovskoe-
r52.gosweb.gosuslugi.ru.

4. Hacrosinee nocranossienne erynaet B cuty ¢ 01.01. 2025 rona.

5. Kontposb 3a MCIojiHeHHEM HACTOSIIErO OCTAHOBIICHHUS!

I'nmaBa COCHOBCKOT'O CEJILCKOro MOCEIeH s






