7Администрация Сосновского сельского поселения
Таврического муниципального района
Омской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 марта 2025 года                    № 36


Отчет о реализации муниципальной 
программы «Устойчивое развитие территории 
Сосновского сельского поселения Таврического 
муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области № 105 от 10.10.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Сосновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

[bookmark: _GoBack]1. Отчёт и результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы»  в 2024 году принять к сведению (приложения № 1, № 2, № 3, № 4).




Глава Сосновского сельского поселения                               Е.В. Гузь


[bookmark: RANGE!A1:L385][bookmark: RANGE!A1:L426]Приложение № 1 к Постановлению 
Администрации Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района 
Омской области № 36 от 27.03.2025 г.

	

	ОТЧЕТ

	о реализации муниципальной программы _Сосновского_ сельского поселения 

	Таврического муниципального района Омской области <*>

	

	 Устойчивое развитие территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы

	на 1 января 2025 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Финансовое обеспечение 
	Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы 

	
	
	Код бюджетной классификации
	Источник
	Объем (рублей) 2024-й год <**>
	Наименование
	Единица измерения 
	Значение

	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2024-й год <**>

	
	
	Главный распорядитель средств местного бюджета
	Целевая статья расходов
	
	План
	Факт
	
	
	<****> 
	План
	Факт

	
	
	
	
	
	
	<***>
	
	
	 
	
	<***>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель муниципальной программы: Создание условий для устойчивого развития территории Сосновского  сельского поселения Таврического района Омской области 

	Задача 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития социально-культурной сферы Сосновского сельского поселения;

	Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных и материально-технических условий для устойчивого развития сфер культуры, спорта и социальной сферы Сосновского СП

	 
	Задача 1 Подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества предоставляемых культурных услуг населению Сосновского СП, развитие самодеятельного и художественного творчества;
	Всего, из них расходы за счет:
	440 860,00
	440 860,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	440 860,00
	440 860,00
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Сосновского сельского поселения"
	Х
	28.1.00.0000
	Всего, из них расходы за счет:
	440 860,00
	440 860,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	440 860,00
	440 860,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1. Передача полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры
	609
	28.1.01.2007
	Всего, из них расходы за счет:
	440 860,00
	440 860,00
	Количество населения принявших участие в культурно-массовых мероприятиях организованных Сосновским Центром культуры
	%
	Х
	6
	6

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	440 860,00
	440 860,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	609
	28.1.01.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3. Строительство дома культуры на 150 в с. Сосновское Таврического района Омской области
	609
	28.1.01.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Объём использования бюджетных средств на осуществление мероприятия
	%
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	мероприятие в 2024 году не планировалось

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спортаи реализации молодёжной политике на территории поселения"
	Х
	28.1.02.0000
	Всего, из них расходы за счет:
	723 037,00
	723 037,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	723 037,00
	723 037,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1. Передача полномочий по созданию условий для развития на территории поселения массовой физической 
	609
	28.1.02.2001
	Всего, из них расходы за счет:
	703 037,00
	703 037,00
	Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня
	%
	х
	105
	114

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	703 037,00
	703 037,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	609
	28.1.02.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	20 000,00
	20 000,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	20 000,00
	20 000,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Задача 3 Подпрограммы 1 муниципальной программы:  "Укрепление института семьи"
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие: "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми"
	609
	28.1.03.0000
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1:                      1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей;
 2) Профилактика семейного неблагополучия
	х
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей
	%
	х
	110
	140

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2: Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин села"
	609
	28.1.03.2001
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий
	 
	 
	 
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	мероприятие не проводилось

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	%
	х
	100
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	 
	Задача 4 Подпрограммы 1 муниципальной программы:  "Стабилизация, оздоровление обстановки на улицах и общественных местах Сосновского СП"
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие:  "Профилактика правонарушений на территории Сосновского сельского поселения"
	Х
	Х
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1:                      
1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах;
 2) Распространение информационных листовок
	х
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Количество мероприятий проведенных по   предупреждению   и профилактике   правонарушений,   совершаемых   в общественных местах и на улицах Сосновского сельского поселения
	%
	х
	105
	106

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
	Х
	Х
	Всего, из них расходы за счет:
	1 163 897,00
	1 163 897,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	1 163 897,00
	1 163 897,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	 
	 
	
	
	
	
	

	Задача 2 муниципальной программы: "Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Сосновском сельском поселении"

	Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение опережающего развития инфраструктуры и коммунального комплекса, увеличение доли индивидуального жилищного строительства в Сосновском сельском поселении

	 
	Задача 1 Подпрограммы 2 муниципальной программы: Модернизация объектов коммунальной сферы и выполнение мероприятий по благоустройству территории сельского поселения
	Всего, из них расходы за счет:
	749 202,50
	749 202,50
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	749 202,50
	749 202,50
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  поселения"
	609
	28.2.01.0000
	Всего, из них расходы за счет:
	749 202,50
	749 202,50
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	749 202,50
	749 202,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1: Содержание и ремонт уличного освещения
	609
	28.2.01.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	670 940,90
	670 940,90
	увеличение отремонтированных (замененных) осветительных и установочных приборов уличного освещения
	%
	х
	108
	45

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	670 940,90
	670 940,90
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2. Осуществление полномочий по организации водоснабжения в границах сельского поселения, в части технического обследования систем водоснабжения на территории поселения
	609
	28.2.01.1405
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3          Капитальный ремонт многоквартирных домов
	609
	28.2.01.1019
	Всего, из них расходы за счет:
	26 061,60
	26 061,60
	объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия
	%
	х
	100
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	26 061,60
	26 061,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	х
	х
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	х
	х
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 4. Осуществление полномочий по организации газоснабжения населения в части газоснабжения с. Садовое Таврического муниципального района Омской области
	609
	28.2.01.1402
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	количество газифицированных домов в с. Садовое 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	94
	0

	 
	
	 
	 
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	
	%
	х
	 
	мероприятие перенесено на 2026 год

	 
	
	 
	 
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	х
	х
	
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	4. Иных внебюджетных источников
	х
	х
	
	 
	 
	 
	

	 
	Мероприятие 5        Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сп теплоснабжения нас в части технического обследования центральных систем водоснабжения и актуализации схем теплоснабжения
	609
	28.01.1406
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	0
	0

	 
	
	 
	 
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	х
	х
	
	%
	х
	 
	

	 
	
	 
	 
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	х
	х
	
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	4. Иных внебюджетных источников
	х
	х
	
	 
	 
	 
	

	 
	Мероприятие 6        Осуществление полномочий по ремонту водопроводных сетей на территории Сосновского сельского поселения
	609
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использования бюджетных средств 
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 7   Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт трубопровода от насосного коллектора до котлована-испарителя вблизи с. Сосновского, Сосновское сельское поселение Таврического муниципального района Омской области     
	609
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использования бюджетных средств 
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 8   Устройство водопроводного колодца на территории населенных пунктов Сосновского сельского поселения
	609
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использования бюджетных средств 
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 9  Осуществление полномочий в части выполнения работ по монтажу железобетонных конструкций диаметром до 1,5 м с ремонтом подводящего коллектора на канализационной сети в с. Сосновское 
	609
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использования бюджетных средств 
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 10  Осуществление полномочий в части приобретениястандартной водоразборной колонки и полиэтиленновой трубы
	609
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использования бюджетных средств 
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 11   Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сельского поселения водоснабжения населения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения
	609
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использования бюджетных средств 
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 12   Строительство водопроводной сети по ул. Урицкого в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской области
	609
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	52 200,00
	52 200,00
	объём использования бюджетных средств 
	%
	х
	100
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	52 200,00
	52 200,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 13   Устройство детской игровой площадки в с. Сосновское ул. 50 Лет Октября д.15
	609
	х
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использования бюджетных средств 
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог"
	609
	28.2.02.0000
	Всего, из них расходы за счет:
	4 931 347,99
	4 931 347,99
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	4 931 347,99
	4 931 347,99
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие Текущее и сезонное содержание дорог, мероприятия по организации безопасности дорожного движения
	609
	28.2.02.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	3 376 864,27
	3 376 864,27
	Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета
	%
	х
	5
	28

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	3 376 864,27
	3 376 864,27
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие Строительство автомобильной дороги по ул. Урицкого в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской области
	609
	28.2.02.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использования бюджетных средств 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	0

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	%
	х
	100
	мероприятие перенесено на 2026 год

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	 
	Ремонт автомобильной дороги в с.Сосновское ул.Жукова (от дома №15 до дома №18) Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
	609
	28.2.02.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	1554483,72
	1554483,72
	объём использования бюджетных средств 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	1554483,72
	1554483,72
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	%
	х
	100
	100

	 
	
	 
	 
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	4. Иных внебюджетных источников
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
	Х
	Х
	Всего, из них расходы за счет:
	5 680 550,49
	5 680 550,49
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	5 680 550,49
	5 680 550,49
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	 
	 
	
	
	
	
	

	Задача 3 муниципальной программы:  "Защита жизни и здоровья населения Сосновского сельского поселения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

	Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Защита жизни и здоровья населения Сосновского сельского поселения от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	 
	Задача 1 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 1: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сосновского сельского поселения"
	609
	28.3.00.0000
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1: Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём
	609
	28.3.01.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара
	%
	х
	5
	18

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	 
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2: 
Приобретение и установка пожарных гидрантов
	609
	28.3.01.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия
	%
	х
	100
	0 мероприятие не проводилось

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	 
	
	
	
	
	

	 
	Задача 2 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Профилактика терроризма и экстремизма"
	Всего, из них расходы за счет:
	99 119,00
	99 119,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	99 119,00
	99 119,00
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 2: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Сосновского сельского поселения"
	609
	28.3.02.0001
	Всего, из них расходы за счет:
	99 119,00
	99 119,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	99 119,00
	99 119,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1: Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
	609
	28.3.02.2999
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций
	%
	х
	150
	96

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2. Организация участия граждан в охране общественного порядка на территории Сосновского Сельского поселения (ДНД)
	609
	28.3.02.2009
	Всего, из них расходы за счет:
	14 119,00
	14 119,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	14 119,00
	14 119,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3 Создание противопожарных минеральных полос в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории 
	609
	28.3.02.2009
	Всего, из них расходы за счет:
	85 000,00
	85 000,00
	объём использования бюджетных средств 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	85 000,00
	85 000,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	%
	Х
	100
	100

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Задача 3 Подпрограммы 3 муниципальной программы: "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 3:  "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Сосновского сельского поселения
	Х
	Х
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1,2          1 Установка и обновление наглядной агитации на водоёмах поселения о соблюдения правил безопасности на водных объектах;
 2 Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах
	Х
	Х
	Всего, из них расходы за счет:
	 
	 
	Снижение количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории Сосновского сельского поселения
	%
	х
	0
	0

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	99 119,00
	99 119,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	99 119,00
	99 119,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	 
	 
	
	
	
	
	

	Задача 4 муниципальной программы: "Сохранение и восстановление природной среды"

	Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Сохранение и восстановление природной среды

	 
	Задача 1 Подпрограммы 4 муниципальной программы: "Обеспечение экологической безопасности на территории поселения"
	Всего, из них расходы за счет:
	1 570 523,04
	1 570 523,04
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	1 570 523,04
	1 570 523,04
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 1: "Очистка территорий населённых пунктов Сосновского сельского поселения"
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	1 570 523,04
	1 570 523,04
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	1 570 523,04
	1 570 523,04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие : 1. Организация месячников по благоустройству территории Сосновского сельского поселения;
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Количество проведенных месячников по благоустройству
	%
	х
	100
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие               2 Осуществление полномочий по организации мероприятий по охране окружающей среды
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	120 390,00
	120 390,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	120 390,00
	120 390,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3 Мероприятия по благоустройству
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	837 150,00
	837 150,00
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	837 150,00
	837 150,00
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	4. Иных внебюджетных источников
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 4 Осуществление полномочий по организации содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	612 983,04
	612 983,04
	Объём использования бюджетных средств на мероприятие
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	612 983,04
	612 983,04
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	%
	 
	100
	100

	 
	
	 
	 
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	4. Иных внебюджетных источников
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задача 2 Подпрограммы 4 муниципальной программы: "Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, повышение экологической культуры"
	Всего, из них расходы за счет:
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 2:  "Экологическая культура и просвещение населения Сосновского сельского поселения"
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие                          1. Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;
2. Распространение информационных листовок об охране окружающей среды.
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Количество проводимых экологических акций
	%
	х
	110
	110

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3       Приобретение посадочного материала
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Объём использования бюджетных средств на мероприятие
	%
	х
	100
	в 2024 году мероприятие не  проводилось 

	
	
	 
	 
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	 
	 
	 
	

	Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	1 570 523,04
	1 570 523,04
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	1 570 523,04
	1 570 523,04
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	Задача 5 муниципальной программы: "Повышение благосостояния населения на основе экономического  и социального развития поселения"

	Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Повышение благосостояния населения на основе экономического  и социального развития поселения

	 
	Задача 1 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения"
	Всего, из них расходы за счет:
	108 059,62
	108 059,62
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	108 059,62
	108 059,62
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 1:  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения"
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	108 059,62
	108 059,62
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	108 059,62
	108 059,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1: Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности;
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе
	%
	х
	94
	96

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2:  Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	108 059,62
	108 059,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	108 059,62
	108 059,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3:  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имуществ
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 4:  - Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сельского поселения электроснабжения населения в части проведения ревизии двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ, расположенной в с. Сосновское по ул. Улыбина дом 4 и капитального ремонта подстанции в с. Сосновское
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Мероприятие 5:  Осуществление полномочий в границах Сосновского сельского поселения электроснабжения населения
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	 
	 
	х
	х

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Задача 2 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Содействие занятости населению"
	Всего, из них расходы за счет:
	171 080,03
	171 080,03
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	7 235,03
	7 235,03
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	163 845,00
	163 845,00
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 2:  "Занятость населения Сосновского сельского поселения "
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	171 080,03
	171 080,03
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	7 235,03
	7 235,03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	163 845,00
	163 845,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1: Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	0,00
	0,00
	Количество людей устроившихся на работу с помощью службы занятости
	единиц
	54
	10
	6

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2  Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	171 080,03
	171 080,03
	Объём использования бюджетных средств на мероприятие
	%
	х
	100
	100

	 
	
	 
	 
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	7 235,03
	7 235,03
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	163 845,00
	163 845,00
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Задача 3 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Сохранение и оптимизация муниципальной собственности поселения"
	Всего, из них расходы за счет:
	6 000,00
	6 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	6 000,00
	6 000,00
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 3:  "Формирование структуры собственности"
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	6 000,00
	6 000,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	6 000,00
	6 000,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1:  Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	6 000,00
	6 000,00
	Количество правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
	%
	х
	106
	106

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	6 000,00
	6 000,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2:  Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание)
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3:  Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области с учетом внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 4:  Осуществление полномочий по корректировке проекта генерального плана и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки                  
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Задача 4 Подпрограммы 5 муниципальной программы: "Воплощение стратегических задач экономического развития поселения, формирование и исполнение местных бюджетов""
	Всего, из них расходы за счет:
	8 968 698,62
	8 968 698,62
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	8 968 698,62
	8 968 698,62
	
	
	
	
	

	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Основное мероприятие 4:  "Совершенствование муниципального управления Сосновского сельского поселения"
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	8 968 698,62
	8 968 698,62
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	8 968 698,62
	8 968 698,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 1:  Информационное обеспечение деятельности Администрации Сосновского сельского поселения
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	-
	 
	Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг
	%
	х
	10
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	-
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 2:  Руководство и управление в сфере установленных функция;
 
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	5 854 337,57
	5 854 337,57
	Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Сосновского СП
	%
	х
	100
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	5 854 337,57
	5 854 337,57
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 3:  Межбюджетные трансферты                                                                                                             
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	251 095,23
	251 095,23
	
	
	
	
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	251 095,23
	251 095,23
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 4:  Материально-техническое оснащение Администрации Сосновского сельского поселения;
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	96 861,12
	96 861,12
	
	
	
	
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	96 861,12
	96 861,12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 5:  Создание условий для обеспечения деятельности учреждения
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	2 629 722,93
	2 629 722,93
	
	
	
	
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	2 629 722,93
	2 629 722,93
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 6:  Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	38 900,00
	38 900,00
	число специалистов Администрации Сосновского СП прошедших повышение квалификации
	единиц
	13
	2
	4

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	38 900,00
	38 900,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	 
	Мероприятие 7:  Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы
	609
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	97 781,77
	97 781,77
	объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия
	 
	 
	100
	100

	
	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	97 781,77
	97 781,77
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы
	Х
	 
	Всего, из них расходы за счет:
	9 253 838,27
	9 253 838,27
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета
	9 253 838,27
	9 253 838,27
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Поступлений целевого характера из областного бюджета
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ <*****>
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Иных внебюджетных источников
	-
	-
	
	
	
	
	



Приложение № 2 к Постановлению 
Администрации Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района 
Омской области № 36 от 27.03.2025 г.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Сосновского сельского поселения
Таврического муниципального района Омской области
"Устойчивое развитие территории Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района Омской Области на 2020-2027 годы"
(далее – муниципальная программа)




	№ п/п
	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Единица 
измерения
	Значение

	
	
	
	2024
год план
	2024 
год факт


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Подпрограмма муниципальной программы
" Развитие социально-культурной сферы Сосновского сельского поселения"

	1.
	Увеличение числа людей занятых в спортивных секциях
	%, по отношению к общей численности населения
	1,6
	1,4

	2.
	Увеличение числа посещений библиотек расположенных на территории Сосновского СП 

	%, к предыдущему году
	6,3
	6,5

	3
	Увеличение доли населения Сосновского СП, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе (кружках)
	%, по отношению к общей численности населения
	6,3
	3

	4
	Уменьшение числа неблагополучных семей
	%, к предыдущему году
	80
	80

	5
	Уменьшение количества правонарушений совершаемых на территории Сосновского СП
	%, к предыдущему году
	80
	92

	2. Подпрограмма муниципальной программы
" Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Сосновского сельского поселения "

	1
	1. Модернизация электрических сетей поселения с внедрением энергосберегающих технологий
	% к предыдущему году 
	120
	110

	2
	2. Снижение количества аварий водопроводных  сетей
	% к предыдущему году 
	77
	80

	3
	3. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования
	км
	0,5
	1,126

	3. Подпрограмма муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения в Сосновском сельском поселении»

	1
	4. Снижение числа пожаров на территории Сосновского сельского поселения
	%, к предыдущему году
	80
	80

	4. Подпрограмма
«Охрана окружающей среды на территории Сосновского сельского поселения»

	1
	5. Недопущение несанкционированных свалок
	%, к предыдущему году
	0
	10

	5. Подпрограмма
«Развитие экономического потенциала Сосновского сельского поселения»

	1
	6. Количество своевременно рассмотренных обращений в администрацию физических и юридических лиц
	%, к 
общему количеству обращений в отчетном году
	100
	100

	2
	7. Степень своевременной постановки на учет лиц, подлежащих призыву в Армию и лиц вернувшихся из рядов Российской Армии
	%, к предыдущему году
	0
	0

	3
	Снижение уровня общей безработицы
	% к экономически активному населению
	10,5
	2,4

	4
	Рост доходов бюджета поселения
	% к предыдущему году
	2
	1,2











Приложение № 3 к Постановлению 
Администрации Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района 
Омской области № 36 от 27.03.2025 г.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области 
«Устойчивое развитие территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы»
за 2024 год

Подпрограмма 1 
"Развитие социально-культурной сферы Сосновского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Передача полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры
V1.1= 440 860,00/440 860,00=1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
V 1.2 = -
	
Строительство дома культуры на 150 в с. Сосновское Таврического района Омской области
	V 1.3= -


Передача полномочий по созданию условий для развития на территории поселения массовой физической
V2.1 = 703 037,00/703 037,00=1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
V2.2 = 20 000,00/20 000,00=1

1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей;
 2) Профилактика семейного неблагополучия. 
V 3.1 = - (финансирование мероприятие не предполагается)

Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин села"
V3.2= -

Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

1. Количество населения принявших участие в культурно-массовых мероприятиях организованных Сосновским Центром культуры
G1=6/6=1

2. Объём использования бюджетных средств на осуществление мероприятия
	G2= -

3. Увеличение количества призовых мест по видам спорта в соревнованиях различного уровня
G3=114/105=1,1

4. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формирование семейных ценностей
G4=140/110=1,2

4. Объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий
G5= 100/100=1

8. Количество мероприятий проведенных по   предупреждению   и профилактике   правонарушений,   совершаемых   в общественных местах и на улицах Сосновского сельского поселения
G6=106/105=1

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Передача полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры
I1.1= 1/1=1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
I1.2= -

Строительство дома культуры на 150 в с. Сосновское Таврического района Омской области
I1.3= -

Передача полномочий по созданию условий для развития на территории поселения массовой физической
I2.1=1,1/1=1,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
I2.2= 1/1=1

1) Укрепление института семьи с детьми, базовых семейных ценностей;
 2) Профилактика семейного неблагополучия
	I3.1=1

Компенсация социальных гарантий лицам, удостоенных звания "Почетный гражданин села"
I3.2= -

1) Стабилизация обстановки на улицах и общественных местах;
 2) Распространение информационных листовок
I4.1=1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Развитие приоритетных направлений в реализации культурной политики Сосновского сельского поселения"
J1=1/1*100=100%

Основное мероприятие: "Мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта и реализации молодёжной политике на территории поселения"
J2=(1,1+1)/2*100=105%

Основное мероприятие: "Социальное обеспечение населения и поддержка семей с детьми"
J3=1/1*100=100%

Основное мероприятие:  "Профилактика правонарушений на территории Сосновского сельского поселения"
J4=1/1*100%=100%

Расчет эффективности подпрограммы 

P1=(100%+105%+100%+100%)/4=101%


Подпрограмма 2
"Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Сосновского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Содержание и ремонт уличного освещения
V1.1=670 940,90/670 940,90=1

Осуществление полномочий по организации водоснабжения в границах сельского поселения, в части технического обследования систем водоснабжения на территории поселения
V1.2= -

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
V1.3= 26 061,60/26 061,60=1

Осуществление полномочий по организации газоснабжения населения в части газоснабжения с. Садовое Таврического муниципального района Омской области
V1.4= -

Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сп теплоснабжения нас в части технического обследования центральных систем водоснабжения и актуализации схем теплоснабжения
V1.5= -

Осуществление полномочий по ремонту водопроводных сетей на территории Сосновского сельского поселения
V1.6= -

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт трубопровода от насосного коллектора до котлована-испарителя вблизи с. Сосновского, Сосновское сельское поселение Таврического
V1.7= -

Устройство водопроводного колодца на территории населенных пунктов Сосновского сельского поселения
V1.8= -

Осуществление полномочий в части выполнения работ по монтажу железобетонных конструкций диаметром до 1,5 м с ремонтом подводящего коллектора на канализационной сети в с. Сосновское
V1.9= -

Осуществление полномочий в части приобретения стандартной водоразборной колонки и полиэтиленновой трубы
V1.10= -

Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сельского поселения водоснабжения населения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения
V1.11= -

Строительство водопроводной сети по ул. Урицкого в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской области
V1.12= -

Устройство детской игровой площадки в с. Сосновское ул. 50 Лет Октября д.15
V1.13= -

Текущее и сезонное содержание дорог, мероприятия по организации безопасности дорожного движения
V2.1= 3 376 864,27/3 376 864,27=1 

Строительство автомобильной дороги по ул. Урицкого в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской области
V2.2= -

Ремонт автомобильной дороги в с. Сосновское ул. Жукова (от дома № 15 до дома № 18) Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
V2.3= 1 554 483,72/1 554 483,72=1


Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Увеличение отремонтированных (замененных) осветительных и установочных приборов уличного освещения 
G1.1=2- (45/108)=1,6

Объём использования бюджетных средств на проведение данных мероприятий 
G1,2= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия
	G1.3=100/100=1

Количество газифицированных домов в с. Садовое
G1.4=-

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G1.5=100/100=1

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G1.6= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G1.7= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G18= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G1.9= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G1.10= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G1.11= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G1.12= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G1.13= -

Доля расходов на дорожное хозяйство в общем объеме расходов бюджета
G2.1=28/5=5,6

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G2.2= -

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия 
G2.3=100/100=1


Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Содержание и ремонт уличного освещения
I1.1=1,6/1=1,6

Осуществление полномочий по организации водоснабжения в границах сельского поселения, в части технического обследования систем водоснабжения на территории поселения
I1.2=-

Капитальный ремонт многоквартирных домов 
I1.3=1/1=1

Осуществление полномочий по организации газоснабжения населения в части газоснабжения с. Садовое Таврического муниципального района Омской области
I1.4= -

Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сп теплоснабжения нас в части технического обследования центральных систем водоснабжения и актуализации схем теплоснабжения
I1.5= -

Осуществление полномочий по ремонту водопроводных сетей на территории Сосновского сельского поселения
I1.6= -

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт трубопровода от насосного коллектора до котлована-испарителя вблизи с. Сосновского, Сосновское сельское поселение Таврического муниципального района Омской области     
I1.7= -

Устройство водопроводного колодца на территории населенных пунктов Сосновского сельского поселения
I1.8= -

Осуществление полномочий в части выполнения работ по монтажу железобетонных конструкций диаметром до 1,5 м с ремонтом подводящего коллектора на канализационной сети в с. Сосновское
I1.9= -

Осуществление полномочий в части приобретения стандартной водоразборной колонки и полиэтиленовой трубы
I1.10= -

Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сельского поселения водоснабжения населения в части актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории поселения
I1.11= -

Строительство водопроводной сети по ул. Урицкого в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской области
I1.12=1/1=1

Устройство детской игровой площадки в с. Сосновское ул. 50 Лет Октября д.15
I1.13= -

Текущее и сезонное содержание дорог, мероприятия по организации безопасности дорожного движения
I2.1=5,6/1=5,6

Строительство автомобильной дороги по ул. Урицкого в с. Сосновское Таврического муниципального района Омской области
I2.2= -

Ремонт автомобильной дороги в с. Сосновское (от дома № 15 до дома № 18) Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области
I2.2= 1/1=1


Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории  поселения"
J1=(1,6+1+1)/3*100%=120

Основное мероприятие: "Мероприятие по развитию автомобильных дорог"
J2=(5,6+1)/2*100%=380%


Расчет эффективности подпрограммы
P2=(120%+380%)/2=250%


Подпрограмма 3
"Обеспечение безопасности населения в Сосновском сельском поселении"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём 
V1.1= -

Приобретение и установка пожарных гидрантов 
V1.2 = -

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
V2.1 = -

Организация участия граждан в охране общественного порядка на территории Сосновского Сельского поселения (ДНД)
V2.2 = 14 119,00/14 119,00=1

Создание противопожарных минеральных полос в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории
V2.3 = 85 000,00/85 000,00=1

-Установка и обновление наглядной агитации на водоёмах поселения о соблюдения правил безопасности на водных объектах;
 -Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах


Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Доля населения прошедших обучение мерам пожарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара
G1.1=18/5=3,6

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия
G1.2= -

Количество проведенных мероприятий, направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций 
G2.1=2 – 96/150=1,36

Снижение количества происшествий на водных объектах, расположенных на территории Сосновского сельского поселения
G3.1=1 (т.к. на водных объектах происшествий в 2024 году не было, показатель достигнут)

Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, пожарными инструментами, инвентарём 
I1.1 = 3,6

Приобретение и установка пожарных гидрантов 
I1.2 = -

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
I2.1= 1,36

Организация участия граждан в охране общественного порядка на территории Сосновского Сельского поселения (ДНД)
I2.2 = 1,36/1=1,36

Создание противопожарных минеральных полос в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории
I2.3 = 1/1=1

-Установка и обновление наглядной агитации на водоёмах поселения о соблюдения правил безопасности на водных объектах;
 -Информирование населения с использованием СМИ о чрезвычайных ситуациях на водных объектах
I3 = 1

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сосновского сельского поселения"
J1= 3,6/1*100=360 %

Основное мероприятие: "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Сосновского сельского поселения"
J2= (1,36+1,36+1)/3х100=124%

Основное мероприятие:  "Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Сосновского сельского поселения"
J3=100% (т.к. происшествий на водных объектах на территории Сосновского СП в 2024 г. не было)

Расчет эффективности подпрограммы
P3=(360+124+100)/3=195%


Подпрограмма 4
"Охрана окружающей среды 
на территории Сосновского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Организация месячников по благоустройству территории Сосновского сельского поселения
V1.1 – финансирование мероприятия не планировалось 

Осуществление полномочий по организации мероприятий по охране окружающей среды
V1.2 =120 390,00/120 390,00=1

Мероприятия по благоустройству
V1.3 =837 150,00/837 150,00=1

Осуществление полномочий по организации содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
V1.4 =612 983,04/612 983,04=1

Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;
Распространение информационных листовок об охране окружающей среды
V2.1 = финансирование мероприятия не планировалось

Приобретение посадочного материала
V2.2 = финансирование мероприятия не проводилось


Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий:

Количество проведенных месячников по благоустройству
G1.1=100/100=1

Объём использования бюджетных средств на мероприятие
G1.2=100/100=1

Количество проводимых экологических акций
G2.1=110/110=1

Объём использования бюджетных средств на мероприятие
G2.2= финансирование мероприятия не проводилось


Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы
	
Организация месячников по благоустройству территории Сосновского сельского поселения;
I1.1=1/-=1

Осуществление полномочий по организации мероприятий по охране окружающей среды
I1.2=1/1=1

Мероприятия по благоустройству
I1.3=1/1=1

Осуществление полномочий по организации содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
I1.4=1/1=1

1. Информирование населения о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;
2. Распространение информационных листовок об охране окружающей среды
I2.1=1

Приобретение посадочного материала
I2.2= финансирование мероприятия не проводилось

Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие: "Очистка территорий населённых пунктов Сосновского сельского поселения"
J1 =(1+1+1+1)/4*100%=100%

"Экологическая культура и просвещение населения Сосновского сельского поселения"
J2=1/1*100%=100%

Расчет эффективности подпрограммы
P4=(100%+100%)/2=100%




Подпрограмма 5
"Развитие экономического потенциала Сосновского сельского поселения"

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности
V1.1 - мероприятие в 2024 году не проводилось

Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые
V1.2 = 108 059,62/108 059,62=1

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имуществ
V1.3 - мероприятие в 2024 году не проводилось

Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сельского поселения электроснабжения населения в части проведения ревизии двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ, расположенной в с. Сосновское по ул. Улыбина дом 4 и капитального ремонта подстанции в с. Сосновское
V1.4 = мероприятие в 2024 году не проводилось

Осуществление полномочий в границах Сосновского сельского поселения электроснабжения населения
V1.5 = мероприятие в 2024 году не проводилось

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ
V2.1 = мероприятие в 2024 году не проводилось

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
V2.2=171 0801,03/171 080,03=1

Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества
V3.1 = 6 000,00/6 000,00=1

Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание)
V3.2 = мероприятие в 2024 году не проводилось

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области с учетом внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон
V3.3 = мероприятие в 2024 году не планировалось

Осуществление полномочий по корректировке проекта генерального плана и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки                  
V3.4 = мероприятие в 2024 году не планировалось

Информационное обеспечение деятельности Администрации Сосновского сельского поселения
V4.1= финансирование мероприятия в 2024 году не планировалось

Руководство и управление в сфере установленных функция;
V4.2= 5 854 337,57/5 854 337,57=1

Межбюджетные трансферты 
V4.3= 251 095,23/251 095,23=1

Материально-техническое оснащение Администрации Сосновского сельского поселения; 
V4.4= 96 861,12/96 861,12=1

Создание условий для обеспечения деятельности учреждения
V4.5= 2 629 722,93/2 629 722,93=1

Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации
V4.6= 38 900,00/38 900,00=1

Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы
V4.7= 97 781,77/97 781,77=1


Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий: 

Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе
G1.1=96/94=1

Объём использованных бюджетных средств на осуществление мероприятия
G1.2= -

Количество людей устроившихся на работу с помощью службы занятости 
G2=  2-6/10=1,4

Объём использования бюджетных средств на мероприятие
G2.1=100/100=1

Количество правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
G3.1=106/106=1

Доля предоставления муниципальных услуг в электронном виде от общего числа предоставляемых муниципальных услуг
G4.1=100/10=10

Объём использования бюджетных средств на функционирование Администрации Сосновского СП
G4.2=100/100=1

Число специалистов Администрации Сосновского СП прошедших повышение квалификации
G4.3=4/2=2

Объём использования бюджетных средств на мероприятие
G2.4=100/100=1


Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Проведение обязательных энергетических обследований, объектов находящихся в муниципальной собственности
I1.1 - мероприятие в 2024 году не проводилось

Замена электрооборудования, а также ламп накаливания на энергосберегаемые
I1.2 =1/1=1

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имуществ
I1.3 =-

Осуществление полномочий по организации в границах Сосновского сельского поселения электроснабжения населения в части проведения ревизии двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ, расположенной в с. Сосновское по ул. Улыбина дом 4 и капитального ремонта подстанции в с. Сосновское
I1.4 =-

Осуществление полномочий в границах Сосновского сельского поселения электроснабжения населения
I1.5 =-

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ
I2.1 =-

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
I2.2=1,4/1=1,4

Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества
I3.1 = 1/1=1

Кадастровые работы в отношении объектов недвижимости (межевание)
I3.2 = -

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области с учетом внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон
I3.3 = -

Осуществление полномочий по корректировке проекта генерального плана и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки                  
I3.4 =-

Информационное обеспечение деятельности Администрации Сосновского сельского поселения
I4.1= 10

Руководство и управление в сфере установленных функция;
I4.2=1/1=1

Межбюджетные трансферты 
I4.3=1/1=1

Материально-техническое оснащение Администрации Сосновского сельского поселения; 
I4.4=1/1=1

Создание условий для обеспечения деятельности учреждения
I4.5=1/1=1

Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышение квалификации
V4.6=1/1=1

Обеспечение гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы
V4.7=1/1=1


Расчет эффективности реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие:  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения"
J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие:  "Занятость населения Сосновского сельского поселения"
J2=1,4/1*100%=140%

Основное мероприятие :  "Формирование структуры собственности"
J3=1/1*100%= 100%

Основное мероприятие:  "Совершенствование муниципального управления Сосновского сельского поселения"
J4=(10+1+1+1+1+1+1)/7*100%=228%

Расчет эффективности подпрограммы
P5=(100%+140%+100%+228%)/4=142%


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

E=(101%+250%+195%+100%+142%)/5=157%

Вывод об эффективности выполнения муниципальной программы: т.к Е>100% выполнение муниципальной программы эффективно.


Приложение № 4 к Постановлению 
Администрации Сосновского сельского поселения 
Таврического муниципального района 
Омской области № 36 от 27.03.2025 г.
Пояснительная записка
 о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской Области на 2020-2027 годы» за 2024 год

В 2024 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской Области на 2020-2026 годы» (далее Программа) было израсходовано 17,8 млн. рублей.
Подпрограмма 1. «Развитие социально-культурной сферы Сосновского сельского поселения» - 1,16 млн. рублей;
Подпрограмма 2. «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса Сосновского сельского поселения» - 5,68 млн. рублей;
Подпрограмм 3. «Обеспечение безопасности населения в Сосновском Сельском поселении» - 0,09 млн. рублей;
Подпрограмм 4. «Охрана окружающей среды на территории Сосновского сельского поселения» - 1,57 млн. рублей;
Подпрограмм 5. «Развитие экономического потенциала Сосновского сельского поселения» - 9,25 млн. рублей.

Деятельность Администрации  Сосновского сельского поселения в 2024 году осуществляется  на основании принятой Программой «Устойчивое развитие территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» утвержденной постановлением Администрации Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 05.11.2019 г. № 75, Программой «Формирование комфортной городской среды на территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2018-2024 гг.» от 30.11.2017 года № 102. И прогноза социально – экономического развития Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2023 год и на период до 2028 года, распоряжение Администрации Сосновского СП № 37 от 11.11.2023 г.
В плане занятости населения упор делается на организацию самозанятости населения, на создание условий для развития предпринимательской деятельности, в том числе по производству и реализации сельскохозяйственной продукции безработными гражданами, т. е. ведением ЛПХ на реализацию.    Сдача пая в аренду и получение дивидендов в натуральном виде  также будет способствовать увеличению числа  граждан занимающихся ведением ЛПХ.
27 организация малого предпринимательства осуществляют свою деятельность на территории поселения и обеспечивают товарами и услугами население. Сюда входят и продажа продуктов питания, бытовой техники, канцелярии и.т. д., пошив одежды, парикмахерская, выпечка хлеба.
Бремя содержания имущества переложено полностью на собственников многоквартирных домов. Администрацией Сосновского сельского поселения принято Постановление от 05.08.2014 года № 51 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора», в котором определены многоквартирные дома, собственники которых должны формировать фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта – региональный оператор.
Вывоз твердых коммунальных отходов, с 1 января 2019 года осуществляется в соответствии с изменениями в Федеральный закон от  31.12.2017 г. № 503-ФЗ «Об отходах производства и потребления». На территории Сосновского СП установлены оборудованные контейнерные площадки. Вывоз мусора осуществляет ООО Магнит. В 2021 году ликвидирована несанкционированная свалка.
	На территории поселения находится следующие предприятия:  «Сосновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ФБПОУ ОО «СПК» СС (колледж),  ОУ Сосновская СОШ, ДОУ Сосновский детский сад, ООО «Полтава», ООО «Тепловик», Сосновская участковая больница, Сосновский центр культуры, ОАО Сбербанк России, отделение почта России, Сибирская МИС.
	Численность постоянного населения Сосновского сельского поселения на 01.01.2025 г. составляет 4,4 тыс. человек, что выше  прошлого года на 2%, из них трудоспособного населения 2,5 тыс. человек, занятых в экономике 1,8 человек.
Наиболее значимые мероприятия:
В рамках Программы «Устойчивое развитие территории Сосновского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области на 2020-2026 годы» за 9 месяцев проведены следующие мероприятия:
Благоустройство  Сосновского сельского поселения – 837 150,00 рублей;
Жилищно-коммунальное хозяйство – 2 247 607,5 рублей;
Занятость населения Сосновского сельского поселения -141 074,63  рублей;
Культура – 440 860,00 рублей;
Модернизация и развитие автомобильных дорог Сосновского сельского поселения – 2 226 792,99 рублей;
Охрана окружающей среды – 1 570 523,04 рублей;
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Сосновского сельского поселения -108 059,62 рублей.
Из 37 муниципальных услуг 37 услуг  принимаются в электронном виде (100 % от общего числа оказываемых услуг).
22 февраля в с. Любомировка, прошел спортивно-культурный праздник «Любомировка-2025» команда Сосновского сельского поселения заняла 1 место.

Согласно проведенной оценки исполнение Программы в 2024 году (Е=157%) можно считать удовлетворительной.
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